Методы расчета цены на конструкторскую документацию

© Главконструктор, Санкт-Петербург, 2014

Авторы статьи:

Евгения Краснова, к.э.н., генеральный директор ООО "Главконструктор"

Петр Карасев, руководитель группы ФГУП "КБ "Арсенал"

На сегодняшний день не существует обязательных к исполнению нормативов относительно установления цен на выпуск конструкторской документации. Цены на выпуск чертежей устанавливаются на договорной основе.

Однако заказчика всегда интересует справедливая цена за разработку чертежей и выпуск КД. Кроме того, определение и обоснование «прозрачной» цены на выпуск КД важно:

для самого исполнителя при формировании ценовой политики;

при подготовке конкурсной документации, для определения базовой цены;

при заключении государственного контракта и необходимости жесткого обоснования цены перед госзаказчиком.

Можно выделить основные способы ценообразования на рынке конструкторских услуг:

Расчетный метод – по справочнику базовых цен на разработку конструкторской документации.

Затратный метод – по фактическому числу выпускаемых форматов и рыночной стоимости нормочаса.

Конкурентный метод – по средней стоимости услуги на рынке.

Тестовый расчет по всем трем методам показывает, что суммы по первым двум методам близки друг к другу. Тогда как средняя рыночная стоимость может отличаться в разы, причем как в меньшую, так и в большую сторону.

Пример расчета стоимости выпуска КД по трем методам

Рассчитаем выпуск КД на комплект деталей, состоящий из 10 чертежей формата А4 средней сложности, 1 сборочного чертежа формата А3, спецификации.

1. По затратному методу

При принятой стоимости нормочаса в 305 руб.

Стоимость работ составит 10А4 +1А3 = 10 * 2 * 305 + 4 * 305 = 7320 руб.

2. По расчетному методу

Стоимость будет равна 10А4 + 1А3 = 980 * (Кт=2, Кс=1,8) + 600* (Кт=3, Кс=1,8) = 980 * 2 * 1,8 + 600 * 3 * 1,8 = 3528 + 3240 = 6768 руб.

3. По конкурентному методу

При запросе цены в нескольких компаниях средняя цена составила 11 400 руб. с учетом работ по снятию размеров с деталей, при этом разброс цен составил от 4800 до 18 000 руб.

Итого получилось:

По затратному методу: 7320 руб.

По расчетному методу: 6768 руб.

По конкурентному методу:11 400 руб.

Такой разброс может быть связан с рядом факторов:

- стоимость работы конечного исполнителя, зависящая, в том числе, от региона;

- демпинг со стороны фриланса;

- уровень спроса;

- степень конкуренции;

- квалификация конечного исполнителя;

- накладные расходы и норма прибыли, закладываемые фирмой в стоимость услуг.

В конечном счете, выбор метода ценообразования зависит от целей и задач обоснования цены.

Приложения:

1.	Цена на КД по затратному методу

Рыночная стоимость нормочаса определяется исходя из стоимости труда квалифицированного специалиста, инженера-конструктора, в отдельно взятом регионе. Для Санкт-Петербурга средняя з/п инженера 1 категории составляет 50 000 руб. при 40 часовой рабочей неделе.

Среднемесячное количество рабочих часов в 2014 году – 164,14 часа. Итого стоимость нормочаса составляет 305 руб.

Можно оценить техническое задание на КД в нормочасах исходя из сложности, ориентируясь на следующие трудозатраты:

А4 - 2 часа

А3 - 4 часа

А2 - 6 часов

А1 - 8 часов

А0 - 12 часов

Считаем количество форматов в КД, определяем общее количество нормочасов, умножаем на стоимость нормочаса.

2.  Цена на КД по расчетному методу

В вопросе ценообразования на выпуск КД можно руководствоваться «Справочником базовых цен на разработку конструкторской документации оборудования индивидуального изготовления». Справочник выпущен в 1998 году ГП «Центринвестпроект» Минземстроя России и ЗАО «ПромтрансНИИпроект», согласован с Комитетом РФ по машиностроению 14.10.96 г. № 8/3-4-271.

Данный справочник не является обязательным, но рекомендуется для определения базовых цен с целью последующего формирования договорных цен на разработку КД оборудования индивидуального изготовления для строящихся, реконструируемых и технически перевооружаемых предприятий, зданий и сооружений. Также им можно пользоваться для обоснования цен и на другие виды КД, в том числе в сфере машиностроения.

Какие затраты учитываются в цене

Цены, рассчитанные по данному справочнику, учитывают все затраты, включаемые в состав себестоимости в соответствии с "Положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли", утвержденным Правительством РФ постановлением от 5 августа 1992 г. № 552 (кр оме затрат на служебные командировки).

В том числе ценами на выпуск КД учтены затраты на:

конструкторский контроль;

нормоконтроль текстового документа;

нормоконтроль чертежа;

технологический контроль;

сверку копии с оригиналом.

Классификация работ по сложности и новизне:

Изделия или проекты, разработку которых требуется оценить, делятся на группы по сложности и новизне. Выделяют 6 групп сложности и 5 групп новизны.

Сложность:

Сложность определяется по одному из следующих признаков:

Функциональное описание изделия. По этому признаку может классифицироваться разработка КД в целом.

Количество размеров чертежа. По этому признаку может классифицироваться разработка чертежей общего вида, теоретического, габаритного и монтажного, а также чертеж детали.

Количество деталей, входящих в сборочный чертеж. По этому признаку классифицируется сборочный чертеж.

Количество элементов схемы. По этому признаку классифицируются схемы электрические, гидравлические, пневматические и кинематические.

| Группа сложности | Характеристика групп сложности |
| --- | --- |
| 1 | Простое механическое изделие. |
|  | Количество размеров на чертеже до 12. |
|  | Количество деталей в сборочном чертеже до 12. |
|  | Количество элементов схемы до 13. |
| 2 | Изделие, включающее в себя несколько самостоятельных узлов, сравнительно простых по конструкции. |
|  | Количество размеров на чертеже 13 - 21. |
|  | Количество деталей в сборочном чертеже 13 - 26. |
|  | Количество элементов схемы 14 - 27. |
| 3 | Изделие, имеющее электрические, гидравлические (пневматические) узлы, большое число элементов взаимодействия и связи. |
|  | Количество размеров на чертеже 22 - 35. |
|  | Количество деталей в сборочном чертеже 27 - 59. |
|  | Количество элементов схемы 28 - 37. |
| 4 | Изделие полуавтоматического или автоматического типа, в котором полностью или частично автоматизированы сложные рабочие и вспомогательные процессы. |
|  | Количество размеров на чертеже 36 - 60. |
|  | Количество деталей в сборочном чертеже 60 - 131. |
|  | Количество элементов схемы 38 - 50. |
| 5 | Изделие со сложной системой контроля, автоматические поточные линии, содержащие новые виды оборудования, системы управления и регулирования. |
|  | Количество размеров на чертеже 61 - 103. |
|  | Количество деталей в сборочном чертеже 132 - 295. |
|  | Количество элементов схемы 51 - 68. |
| 6 | Изделие особой сложности с электронными системами, требующее поисковых научно-исследовательских работ. |
|  | Количество размеров на чертеже 104 и более. |
|  | Количество деталей в сборочном чертеже 296 и более. |
|  | Количество элементов схемы 69 и более. |

Новизна:

Новизна определяется по одному из следующих признаков:

Функциональное описание изделия. По этому признаку может классифицироваться разработка КД изделия в целом.

Количество показателей технического уровня и качества изделия (в соответствии с ГОСТ 2.116-71), которые указываются в техническом задании (ТЗ) на разработку КД.

| Группа новизны | Характеристика групп новизны |
| --- | --- |
| А | Изделие, не имеющее существенных конструктивных изменений по сравнению с аналогом. Количество показателей технического уровня и качества изделия до 20. |
| Б | Изделие, предусматривающее модификацию аналога с использованием унифицированных элементов и нормализованных деталей и узлов. Количество показателей технического уровня и качества изделия 21 - 30. |
| В | Изделие с новыми конструктивными и технологическими решениями по сравнению с аналогом. Количество показателей технического уровня и качества изделия 31 - 44. |
| Г | Изделие со всеми новыми параметрами по сравнению с аналогом, требующее экспериментальной проверки отдельных составных частей. Количество показателей технического уровня и качества изделия 45 - 74. |
| Д | Изделие, предусматривающее применение принципиально новых процессов или методов работы, требующее экспериментальной проверки всех составных частей и их взаимодействия в заданных параметрах.Количество показателей технического уровня и качества изделия 75 и более. |

Обозначение группы по новизне и сложности пригодится нам для дальнейшего расчета.

Порядок определения базовой цены на разработку КД

Цб = Ц * Кm * Кф * Ку * Кc* Ки,

где Цб	- базовая цена разработки соответствующего вида КД;

Ц	- цена разработки КД (см. таблицу 1);

Кт	- коэффициент трудоемкости изделия (см.таблицы 2-8);

Кф	- коэффициент на формат чертежа (см. таблицу 9);

Ку	- коэффициент на особые условия исполнения КД (см. таблицу 10);

Кл	- количество чертежей (листов), строк текста соответствующего вида КД;

Ки	- коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены.

Все параметры для расчета можно найти в приведенных ниже таблицах.

Таблица 1. Цены на разработку конструкторской документации

| № п/п | Код КД | Наименование документа или работы | Единица измерения | Цена, руб (Ц) На 2014 г. | № табл. (Кm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СБ | Чертеж сборочный | Лист формата А1 | 980 | 2 |
| 2 | ВО | общий вид | - " - | 1760 | 3 |
| 3 | ТЧ | теоретический | - " - | 526 | 4 |
| 4 | ГЧ | габаритный | - " - | 485 | 4 |
| 5 | МЧ | монтажный | - " - | 324 | 4 |
| 6 | - | детали | Лист формата А4 | 60 | 3 |
|  | СЭ | Схема электрическая: | Лист формата А2 |  |  |
| 7 |  | принципиальная | - " - | 1265 | 5 |
| 8 |  | структурная | - " - | 1022 | 5 |
| 9 |  | соединений | - " - | 638 | 5 |
| 10 | СГ | Схема гидравлическая, |  |  |  |
|  | СП | пневматическая | - " - | 1174 | 6 |
| 11 | СК | Схема кинематическая | - " - | 962 | 6 |
| 12 |  | Спецификация | Строка | 9 |  |
| 13 | РР | Расчет | Лист формата А4 | 334 | 7 |
| 14 | ПЗ | Пояснительная записка | - " - | 233 | 8 |
| 15 | ДЭ, ДР | Документ | - " - | 222 | 8 |
| 16 | ТЗ | Техническое задание | - " - | 911 | 8 |
| 17 |  | Заявка на изобретение | - " - | 1113 | 8 |

Примечание:  Цены установлены по состоянию на 01.01.95 г. в масштабе цен, принятом с 01.12.2013 г., с учетом инфляции. Все цены без НДС.

Коэффициент трудоемкости оборудования (Кm) определяется по таблицам 2 - 8:

Таблица 2. Кm для сборочного чертежа (к пункту 1 таблицы 1)

| Группа новизны | Группа сложности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Коэффициент Кm |  |  |  |  |  |
| А | 1,0 | 1,5 | 2,3 | 3,5 | 5,3 | 6,1 |
| Б | 1,1 | 1,6 | 2,5 | 3,7 | 5,7 | 6,6 |
| В | 1,2 | 1,7 | 2,6 | 4,0 | 6,1 | 7,1 |
| Г | 1,2 | 1,8 | 2,8 | 4,3 | 6,4 | 7,5 |
| Д | 1,3 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 6,8 | 8,0 |

Таблица 3. Кm для чертежа общего вида и детали (к пунктам 2, 6 таблицы 1)

| Группа новизны | Группа сложности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Коэффициент Кm |  |  |  |  |  |
| А | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
| Б | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 |
| В | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 |
| Г | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,9 |
| Д | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,3 |

Таблица 4. Кm для чертежей теоретического, габаритного и монтажного (к пунктам 3, 4, 5 таблицы 1)

| Группа новизны | Группа сложности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Коэффициент Кm |  |  |  |  |  |
| А | 1,0 | 1,5 | 2,2 | 3,4 | 4,5 | 6,0 |
| Б | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 6,9 |
| В | 1,3 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 8,0 |
| Г | 1,5 | 2,2 | 3,4 | 5,2 | 6,6 | 9,2 |
| Д | 1,8 | 2,6 | 3,9 | 6,0 | 8,0 | 10,5 |

Таблица 5.  Кm для схем электрических (к пунктам 7 - 9 таблицы 1 )

| Группа сложности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Коэффициенты Кm |  |  |  |  |  |
| 1,0 | 1,8 | 2,4 | 3,1 | 4,1 | 6,3 |

Таблица 6. Кm для схем гидравлических, пневматических и кинематических (к пунктам 10, 11 таблицы 1)

| Группа сложности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Коэффициент Кm |  |  |  |  |  |
| 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |

Таблица 7. Кm для схем подготовки, проведения и оформления технических, технико-экономических и сметных расчетов (к пункту 13 таблицы 1)

| Группа новизны |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г | Д |
| Коэффициент Кm |  |  |  |  |
| 1,0 | 1,7 | 2,3 | 3,0 | 3,5 |

Таблица 8. Кm для разработки пояснительной записки на всех стадиях разработки КД и других текстовых документов.

Применяется следующий коэффициент (к пунктам 14 - 17 таблицы 1)

| Группа новизны |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г | Д |
| Коэффициенты Кm |  |  |  |  |
| 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |

Если чертеж или другая конструкторская документация выполняется на листе формата, отличающегося от формата, указанного в таблице 1, (позиции 1 - 11), к цене применяется поправочный коэффициент (Кф) в зависимости от фактического формата листа (таблица 9).

| Формат по таблице 1 | Фактический формат |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А4 | А3 | А2 | А1 | А0 |
|  | Коэффициент КФ |  |  |  |  |
| А4 | 1,0 | 1,6 | 3,2 | 6,4 | 12,8 |
| А3 | 0,4 | 1,0 | 1,6 | 3,2 | 6,4 |
| А2 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 1,6 | 3,2 |
| А1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 1,6 |

К ценам применяется поправочный коэффициент (Ку) при разработке КД в следующих особых условиях:

| № п/п | Особые условия | К-т Ку |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка КД на экспорт | 1,3 |
| 2 | Унификация типоразмеров деталей и узлов | 1,5 |
| 3 | Разработка КД с привязкой к действующим сооружениям и технологическим линиям | 1,2 |

По приведенным выше основным коэффициентам можно рассчитать базовую стоимость КД, при этом в справочнике можно найти ряд дополнительных коэффициентов и факторов, с помощью которых цену можно уточнить и, в большинстве случаев, увеличить.

Цена на КД по конкурентному методу:

Этот метод самый простой и самый широко используемый на рынке услуг. С помощью него не получится обосновать цену для госзаказчика. Его используют компании для внутреннего ценообразования и предложения рынку лучшей цены.

Цена определяется по средней стоимости аналогичных услуг конкурентов в заданном регионе. Для более точного расчета рекомендуется брать не менее 10 конкурентов, отбирая из них наиболее похожих по квалификации и составу услуг.

Поиск цен ведется через сайт, либо путем запроса цены на тестовое ТЗ.

На январь 2014 года средняя рыночная стоимость чертежа одной детали - 1 лист формата А4 низкой сложности с плотностью заполнения 50% - составляет 170 рублей. Чертеж средней сложности обойдется в 250 руб.

Цена определена на основе анализа, проведенного специалистами Главконструктора. В анализ были включены 13 компаний, предлагающих конструкторские услуги и занимающие первые позиции в Яндексе по запросам «разработка чертежей», «изготовление чертежей».